Philipps-Universität Marburg
Fachbereich: Mathematik und Informatik

Diplomand: Pawel Stepien
Leitung: Prof. Dr. Gabriele Taentzer 
WS 2009/2010

Arbeitsplan zur Diplomarbeit

Entwicklung eines Eclipse Plug-In zu Metrikbasierten Qualitätsanalyse von Softwaremodellen

01.01 - 30.01 Einarbeitung/Problemanalyse

Meilenstein: Expose

08.02 Organisatorisches Meeting

08.02 - 15.02 Vorgehensweise

Meilenstein: Arbeitsplan

17.02 Anforderungssammlung

17.02 - 26.02 Anforderungsanalyse

Meilenstein: Anforderungsdokumentation

01.03 - 30.03 Entwurf

Meilenstein: Entwurfsdokumentation

01.04 - 30.04 Implementierung

Meilenstein: Eine Beta-Version mit kompletter Funktionalität

01.05 - 30.05 Tests und Doku

Meilenstein: Endversion, User-Manual, Komplette Dokumentation

01.06 - 01.07 Schriftliche Ausarbeitung

Meilenstein: Schriftliche Ausarbeitung

12.07  Abgabetermin

|  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problemanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorgehensweise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungsanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwurf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implemetierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Änderungsanforderung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |