Baustein-orientiert statt phasen-zentriert:

Neue Entwicklungsmethoden erfordern neuartige Vorgehensmodelle

Wolfgang Hesse, Philipps-Universität Marburg

1	Traditionelle und OO-Entwicklungsmethoden und ihre 	Vorgehensmodelle

2	Was heißt "Baustein-orientiert"?

3	EOS: ein Baustein-orientiertes Vorgehensmodell und seine Konsequenzen für das Management

4	Fazit und Ausblick

1	Traditionelle und OO-Entwicklungsmethoden und 	ihre Vorgehensmodelle

Gegenwärtiger Status:

- Objektorientierung hat zu einem methodischen Umbruch in der Praxis der Software-Entwicklung geführt.

- Kennzeichen gegenüber traditionellen Entwicklungsmethoden:

- Ziel der meisten Methoden ist eine durchgängige Klassen- und Objektstruktur (möglichst keine Strukturbrüche)

- System-Architektur spielt eine größere, Phasengrenzen überschreitende, oft den gesamten Entwicklungsprozeß umspannende Rolle.

- Neue Methoden verlangen neue Vorgehensweisen. Bislang dominieren allerdings die Wasserfall-artigen Modelle (Ausnahme: G. Booch)

- Iteratives Vorgehen wird fast immer empfohlen, allerdings oft wenig spezifiziert und nur innerhalb des Phasenschemas (vgl. z.B. Rational Objectory Process).

-	Weiterentwicklung und Wiederverwendung von Systemkomponenten soll gefördert und unterstützt werden.
"Komponenten" werden sehr unterschiedlich definiert und spielen für die Prozeß-Definition noch kaum eine Rolle.

- Projekt-Management erfolgt weitgehend traditionell. Phasenmodelle beherrschen nach wie vor das Feld. Sie sind jedoch für OO-Entwicklungsprojekte nicht mehr adäquat.

Vorgehensmodelle für OO-Entwicklungsprojekte sollten ...

- die Software-Architektur berücksichtigen,

- Iteration auf mehreren Ebenen ermöglichen,

- die selbständige Entwicklung, Wiederverwendung, und Weiterentwicklung von Komponenten und anderen Bausteinen unterstützen.

Dafür ist ein Wechsel des Leitbildes notwendig:

- Im Mittelpunkt der Betrachtung sollten nicht länger die Phasen, sondern die Software-Architektur stehen.

- Elemente der Architektur - z.B. Komponenten, Klassen und Subsysteme müssen klar gegeneinander abgegrenzt werden

- Bestimmten Elementen der Architektur sollten auch eigene Entwicklungstätigkeiten und -prozesse (und ggf. entsprechende  Management-Tätigkeiten) zugeordnet sein.

- 2	Was heißt "Baustein-orientiert"?

Software-Baustein: jedes zusammenhängende, in sich abgeschlossene Stück Software, das einem bestimmten definierten  Zweck dient, klar abgegrenzte Schnittstellen hat und - relativ zu den in den Schnittstellen getroffenen Vereinbarungen - unabhängig von anderen Bausteinen oder Systemen entwickelt werden kann.

Konsequenz: Bausteine haben eine eigene Entwicklungsgeschichte und können losgelöst von einem bestimmten Kontext betrachtet werden.

Gesichtspunkte zur Bildung von Bausteinen:

- Entwurfs-Bausteine: Zusammenfassungen von logisch zusammengehörigen Software-Einheiten zum Zwecke des gemeinsamen Entwurfs - oft auch Komponenten oder Pakete (packages) genannt;

- Darstellungs-Bausteine: Zusammenfassungen von mehreren Struktureinheiten eines Diagramms zu einer aggregierten Einheit zum Zwecke der kompakten Darstellung;

- Organisatorische Bausteine: Einheiten, die einer Person oder einem Team zu gemeinsamen Bearbeitung übergeben werden,

- Integrations-und Test-Bausteine: Zusammenfassung mehrerer Module oder Klassen, um diese gemeinsam zum Ablauf zu bringen und zu testen - oft auch "Subsysteme" genannt;

- Verteilungs-Bausteine: Zusammenfassungen von Software-Einheiten, die gemeinsam auf einer Plattform zum Ablauf gebracht werden;

- Verwaltungs-Bausteine: Zusammenfassungen von Software-Einheiten in einer Klassen- oder Projektbibliothek zum Zwecke der Dokumentation, Archivierung und künftigen Verwendung

- Wiederverwendbare Bausteine: Zusammenfassungen von Software-Einheiten zum Zwecke der Wiederverwendung.

UML definiert  z.B. zwei Arten von Bausteinen: 
Darstellungs-Bausteine (packages) und Verteilungs-Bausteine (components) [UML 97].

Baustein-Orientierung: Erweiterung des objekt-orientierten Ansatzes auf Bausteine, die mehrere Klassen oder Objekte umfassen.

D.h. solche Zusammenfassungen

- werden explizit als Bausteine (etwa der oben angeführten Arten) eingeführt und spezifiziert,

- werden weitgehend unabhängig voneinander entwickelt,

- können über bestimmte Beziehungen (z.B. Vererbung,  Aggregation oder Assoziation) miteinander zusammenhängen,

- können in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden.

Baustein-orientiertes Vorgehen: ein Vorgehen, das beschreibbar ist in der Form von Prozessen, die sich (in ihrer Mehrzahl) den Bausteinen der System-Architektur zuordnen lassen.

Konsequenz für ein Baustein-orientiertes Vorgehensmodell:

Oberstes Gliederungsprinzip ist nicht die Einteilung in Phasen, sondern die Zuordnung von Prozessen zu den Bausteinen der Entwicklung.

Folgerung für das Management: Projekte müssen baustein-orientiert (satt phasen-orientiert) geplant, organisiert, gesteuert und koordiniert werden.

3	EOS: ein Baustein-orientiertes Vorgehensmodell und seine Konsequenzen für das Management

Allgemeines Prozeßmodell:

Software-Entwicklung vollzieht sich im Zusammenspiel verschiedener, i.a. nebenläufiger Prozesse, die sich einzelnen Gruppen von Beteiligten (Rollen) zuordnen lassen:

- Entwickler-Prozesse,

- Management-Prozesse,

- Qualitätssicherungs- Prozesse,

- Unterstützungs-Prozesse (z.B. durch Konfigurations-Management und Bibliotheksverwaltung),

- Benutzungs-Prozesse.

Struktur der Entwicklungsprozesse:

Baustein-orientiert , d.h. Entwicklungs-Tätigkeiten erfolgen in Zyklen, die grundsätzlich Bausteinen zugeordnet werden.

EOS-Zyklen (entspr. den vorgesehenen Arten von Bausteinen):

- S-Zyklus: zur Entwicklung gesamter, i.a aus vielen Bausteinen bestehender Systeme

- X-Zyklus: zur Entwicklung von Entwurfs-Bausteinen, bei EOS Komponenten genannt,

- K-Zyklus: zur Entwicklung von Klassen im Sinne der OO-Methoden,

- SS-Zyklus: zur Entwicklung von Integrations-Bausteinen, bei EOS Subsysteme genannt.

Feinstruktur der Entwicklungszyklen (für alle Zyklen analog):

Vier Grundtätigkeiten:

- Analyse

- Entwurf

- Implementierung

- Operationaler Einsatz

Konsequenzen für das Vorgehen und für ein Baustein-orientiertes Projekt-Management:

- Jede Baustein-Entwicklung ist ein eigenständiger (Teil-) Prozeß.

Er läuft in definierten Tätigkeitsschritten, möglicherweise in Iterationen ab.

Ihm sind Personal (Bearbeiter und dafür Verantwortliche), Ressourcen, Pläne, Termine, Qualitäts-Maßnahmen etc. zugeordnet.

- Jeder Baustein-Zyklus enthält die oben aufgeführten Grund-Entwicklungstätigkeiten. D.h. im besonderen:

Der Einsatz des Produkts (in einer Test- oder Zielumgebung) gehört mit zum Prozeß. Damit ist auch die Benutzung in das Prozeßmodell integriert.

- Für das Management sind Baustein-Entwicklungen grundsätzlich selbständige Planungseinheiten mit eigenen Resourcen, Plänen, Terminen, etc..

Das gilt bis zu einer für Management-Zwecke sinnvollen Granularität.

Viele Bausteine entstehen erst während der Entwicklung 
à die entsprechenden Planungs-Aktivitäten können nicht a priori (bei Projektbeginn) durchgeführt werden, sondern müssen dynamisch im Zuge der fortschreitenden Definition von Bausteinen erfolgen.

Baustein-orientiertes Vorgehen schließt ein dynamisches Projekt-Management ein.

- Dynamisches Projekt-Management erfordert hohen Koordinationsaufwand. In der Regel laufen mehrere (i.a. in unterschiedlichen Zuständen befindliche) Baustein-Entwicklungszyklen parallel ab.

Der (immer vorhandene) erhebliche Steuerungs- und Koordinationsbedarf wird in den herkömmlichen Wasserfall-Modellen hinter einer realitätsfernen Phasenstrukur versteckt.

EOS bietet zur Steuerung und Koordination paralleler Baustein-Entwickungszyklen das Konzept der Revisionspunkte an.

4	Fazit und Ausblick

Wird es ein Standard-Vorgehensmodell für die OO-Entwicklung (analog zum traditionellen Wasserfall-Modell) geben?

Einschränkung der ursprünglich geplanten Unified Method auf eine Unified Modelling Language spricht eher für das Gegenteil.

Einflußfaktoren, die dem entgegenstehen:

- Unterschiedliche Zielsetzungen, Anforderungen, Anwendungsgebiete, Typen von Software

- Unterschiedliche Menschen, Organisationen, Traditionen und "kulturelle" Hintergründe.

EOS kann (und will) nur eines von vielen möglichen Vorgehensmodellen sein.

Das Leitbild der Baustein-Orientierung könnte jedoch die nächste Generation von Vorgehensmodellen mit bestimmen.

Für das Projekt-Management ergeben sich daraus erhebliche Konsequenzen und die Notwendigkeit zum Umdenken.

Literaturhinweise

[Boo 94]	G. Booch: Object-Oriented Analysis and Design with Applications; Second Edition, Benjamin/Cummings Publ. Comp. 1994

[C-Y 91]	P. Coad, E. Yourdon: Object-oriented analysis; 2nd ed., Yourdon Press 1991

[FRS 89]	Ch. Floyd, F.-M. Reisin, G. Schmidt: STEPS to software development with users; in: C. Ghezzi, J. McDermid (eds.): ESEC ‘89, Second European Software Engineering Conference. LNCS 387, pp. 48-64; Springer 1989

[Hes 96]	W. Hesse: Theory and practice of the software process - a field study and its implications for project management; in: C. Montangero (Ed.): Software Process Technology, 5th European Workshop, EWSPT 96, Springer LNCS 1149, pp. 241-256 (1996)

[Hes 97a]	W. Hesse: Wie evolutionär sind die objekt-orientierten Analysemethoden? Ein kritischer Vergleich; Informatik-Spektrum  20.1, S. 21-28 (1997).

[Hes 97b]	W. Hesse:  From WOON to EOS: New development methods require a new software process model; Bericht Nr. 12, Fachbereich Mathematik, Univ. Marburg; and: Proc. WOON ´96, St. Petersburg 1997

[Hes 97c]	W. Hesse: Improving the software process guided by the EOS model. In: Proc. SPI '97 European Conference on Software Process Improvement. Barcelona 1997

[H-W 94]	W. Hesse, F. Weltz: Projektmanagement für evolutionäre Software-Entwicklung;  Information Management 3/94, pp. 20-33, (1994)

[Jac 93]	I. Jacobson: Object-Oriented Software Engineering - A Use Case Driven Approach; Revised Printing,  Addison- Wesley 1993

[Rum 91]	J. Rumbaugh, M. Blaha, W. Premerlani, F. Eddy, W. Lorensen: Object-Oriented Modelling and Design; Prentice Hall 1991

[UML 97]	G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson: Unified Modelling Language (UML) for Object-Oriented Development (Documentation Set - Version 1.0), Rational Software Corp. 1997

Adresse des Autors:

Prof. Dr. Wolfgang Hesse, FB Mathematik und Informatik, Universität Marburg, Hans Meerwein-Str., D-35032 Marburg

Tel.: +49-6421-281515, Fax: +49-6421-285419, email: hesse@informatik.uni-marburg.de